Пояснительная записка к форме 2НТ

о ходе выполнения работ

по заданию  №2.9 «Разработать интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси»

Состава заданий на выполнение работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2009-2010 годы

Анализ состояния и актуальности проблемы.

Создание интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси включает разработку и внедрение ряда типовых автоматизированных систем организационного управления. Автоматизированная система обеспечит обработку и передачу из аппарата НАН Беларуси в подведомственные организации, и обратно с соответствующим контролем исполнения и связей между документами. Центральным звеном создаваемой системы является функционирующая в настоящее время в НАН Беларуси автоматизированная система «Обмен документами Национальной академии наук Беларуси».

Цель работы и ожидаемые результаты.

Основной целью создания системы является формирование среды информационного взаимодействия организаций НАН Беларуси, а также обеспечение нового качества управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси с целью создания единого информационного пространства. Система позволит обеспечить согласованное информационное взаимодействие разнородных программных средств аппарата НАН Беларуси.

Основными задачами, решаемыми в ходе создания системы, являются:

- интеграция существующих автоматизированных систем аппарата НАН Беларуси с целью организации обмена информационными ресурсами в рамках локальной вычислительной сети аппарата НАН Беларуси с возможностью информационного обмена с научными организациями и иными юридическими лицами, находящимися в ведении НАН Беларуси путем согласованного информационного взаимодействия автоматизированных систем аппарата НАН Беларуси;

- обеспечение возможности групповой обработки документов;

- обеспечение взаимодействия АС "Поручения аппарата НАН Беларуси системы" с АС "Единая информационная система контроля выполнения поручений Президента Республики Беларусь";

- доработка системы "Обмен документами Национальной академии наук  Беларуси" с целью организации взаимодействия с новыми системами, разрабатываемыми в рамках данного задания, а также с целью обеспечения обмена с подведомственными организациями новыми видами документов;

- доработка системы "Поручения аппарата НАН Беларуси" в соответствии с уточненными по результатам эксплуатации требованиями аппарата НАН Беларуси;

- создание информационно-аналитической системы планово-финансового управления;

- создание информационно-аналитической системы (АИАС) "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси".

Выходными результатами работы являются:

- интегрированная информационно-аналитической система управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- комплект эксплуатационной документации;

- комплект программного обеспечения.

В процессе выполнения задания в 2009 году получены следующие результаты:

- проведен анализ процессов информационного обмена в НАН Беларуси, информационного взаимодействия автоматизированных систем аппарата НАН Беларуси;

- разработано, согласовано и утверждено техническое задание на создание  интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- разработано, согласовано и утверждено техническое задание на создание АИАС "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси";

- разработан, согласован и утвержден технический проект на создание  интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- разработан, согласован и утвержден технический проект на создание АИАС "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси";

- доработано программное обеспечение АС аппарата НАН для функционирования в новой среде Lotus 7;

- разработана подсистема информационного взаимодействия АС «Поручения аппарата НАН Беларуси» с АС "Единая информационная система контроля выполнения поручений Президента Республики Беларусь";

- доработано программное обеспечение АС «Поручения аппарата НАН Беларуси» в соответствии с предложениями аппарата НАН Беларуси по результатам промышленной эксплуатации;

- доработано программное обеспечение АС «Обмен документами Национальной академии наук  Беларуси» в соответствии с предложениями аппарата НАН Беларуси по результатам промышленной эксплуатации;

- разработано программное обеспечение макетного образца информационно-аналитической системы планово-финансового управления;

- разработано программное обеспечение макетного образца АИАС "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси".

Выходными материалами разработки в 2009г. являются:

- техническое задание на создание интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- пояснительная записка технического проекта интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- техническое задание на создание автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси";

- пояснительная записка к техническому проекту на создание автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси";

- макетный образец интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси, в том числе автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) "Мониторинг научно-технического и инновационного развития НАН Беларуси".

В процессе выполнения задания в 2010 году получены следующие результаты:

- разработано, согласовано и утверждено дополнение к техническому заданию на создание  интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- разработана подсистема взаимодействия существующей АС "Поручения аппарата НАН Беларуси" и АС "Единой информационной системы контроля за выполнением поручений Президента Республики Беларусь";

- разработана подсистема управления процессами обмена информацией, в составе АС "Электронный обмен документами НАН Беларуси";

- разработана автоматизированная информационно-аналитическая система "Сводное планирование НАН Беларуси";

- разработана автоматизированная информационно-аналитическая система "Сметы расходов НАН Беларуси";

- разработана автоматизированная информационно-аналитическая система "Мониторинг научно-технического и инновационного развития Национальной академии наук Беларуси".

Выходными материалами разработки в 2010г. являются:

- интегрированная информационно-аналитической система управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси;

- комплект эксплуатационной документации;

- комплект программного обеспечения.